===========================================================

| Башҡортостан Республикаһы Ҡыйғы районы муниципаль районының Абзай ауыл Советы ауыл #### билǝмǝһе Советы |  | Совет сельского поселения Абзаевский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |

ҠАРАР                                                                                                 РЕШЕНИЕ

“08”апрель   2015  йыл                   № 26-44-6              от      “08” апреля  2015  года

О  благоустройстве населенных пунктов

сельского поселения Абзаевский сельсовет МР Кигинский район РБ

на 2015 год

Заслушав и обсудив проект плана мероприятий по благоустройству населенных пунктов сельского поселения Абзаевский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан Совет сельского поселения Абзаевский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостана РЕШИЛ:

1.Утвердить План мероприятий по благоустройству населенных пунктов  сельского поселения Абзаевский сельсовет МР Кигинский район РБ на 2015 год (Приложение).

2.Настоящее  решение  обнародовать  на информационном стенде путем вывешивания в  здании  Администрации    сельского поселения Абзаевский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан.

3.Контроль     за     исполнением      настоящего     решения    возложить    на постоянную Комиссию по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии Совета сельского поселения Абзаевский сельсовет  муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан.

Глава сельского поселения                                       Гимадиев И. Р.

Приложение

к Решению заседания Совета

сельского поселения Абзаевский

сельсовет МР Кигинский район РБ

от «08» апреля 2015 года

№ 26-44-6

ПЛАН

мероприятий по благоустройству населенных пунктов

сельского поселения Абзаевский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан на 2015 год.

| № п/п | Мероприятия | Объем работ | Сроки | Источники финансирования | Ответственные исполнители Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подворный обход администрацией СП, депутатами и общественностью с целью наведения порядка в ЛПХ |  | Апрель |  | Администрация сельского поселения |
| 2. | Озеленение населенных пунктов с. Абзаево (Посадка деревьев, цветов и благоустройство территории ФАП-ов, СДК, СК, библиотек с. Абзаево д. Алагузово д. Масяково | 50шт. 50шт. 30шт. | Апрель-май | Спонсорская помощь | Администрация сельского поселения, Руководители учреждений |
| 3. | Дополнение и уход за насаждениями |  | Май - сентябрь | Спонсорская помощь | Администрация сельского поселения |
| 4. | Благоустройство свалок в н.п. Абзаево, Алагузово, Масяково а) буртовка мусора б) межевание свалки ТБО н.п Абзаево, Алагузово, Масяково и оформление правоустанавливаю-щих документов в) ремонт подъездных путей к свалке г) обновление указателей | 3 шт | Май | Местный бюджет | Администрация сельского поселения |
| 5. | Благоустройство, очистка кладбищ в н.п. Абзаево, Алагузово, Масяково а)очистка от мусора б)текущий ремонт изгороди, в)ограждение кладбища д. Масяково и установка ворот | 3 шт. | Апрель-Май | Спонсор-ская помощь | Администрация сельского поселения |
| 6. | Рекомендовать благоустройство территорий школ, детских садов, клубов и учреждений здравоохранения. |  | Апрель-август |  | Руководители организаций |
| 7. | Уход за обелисками погибшим участникам Великой Отечественной войны Установка мемориальных плит вернувшимся участникам Великой Отечественной войны в с. Абзаево, д. Алагузово, д. Масяково | 3 шт. | Апрель-октябрь Апрель-май |  | Администрация сельского поселения, работники культуры |
| 8. | Уход за благоустроенными родника с. Абзаево и д. Масяково |  | Май-август |  | Администрация сельского поселения, активисты |
| 9. | Благоустройство мест отдыха и купания в с. Абзаево д. Алагузово д. Масяково | 3 мест | Май-июнь |  | Администрация сельского поселения |
| 10 | Проведение собраний граждан в населенных пунктах по благоустройству н. п. и организации экологических субботников | 6 | Апрель -сентябрь |  | Администрация сельского поселения |
| 11 | Рекомендовать благоустройство территории торговых точек и косметический ремонт зданий: «Алтын курай», «Буга», «Лидия» в д. Алагузово; «Максат», «Миляш», здание Казергалина И.Р. в с. Абзаево; «Максат» в д. Масяково |  | Май-июнь | Средства Индивидуальных предпринимателей | Руководители торговых точек «Алтын курай», «Буга», «Лидия» в д. Алагузово; «Максат», «Миляш», ООО «Яйгор» в с. Абзаево; «Максат», «Ленара» в д. Масяково |
| 12 | Рекомендовать благоустройство фасадов домов в личных подсобных хозяйствах, обновление и покраска изгороди и домов в н.п. с. Абзаево, д. Алагузово, д. Масяково | 2000м. | Май-сентябрь | Средства населения | жители |
| 13 | Рекомендовать благоустройство территорий производственных объектов: а\ ООО Агрофирма Ик |  | Май-сентябрь | Средства производственных объектов | Руководители ООО Агрофирма Ик, КФХ «Зиннатов Д.Г.» |
| 14 | Скашивание сорных растений вдоль дорог |  | Июнь-сентябрь |  | Администрация сельского поселения |
| 15 | Покраска хоккейной коробки в с. Абзаево |  | Летний период |  | Администрация сельского поселения |

Управляющий делами:                                         Гималова О. М.