===========================================================================

| Башҡортостан Республикаһының Ҡыйғы районы муниципаль районының Абзай ауыл Советы ауыл билǝмǝһе хакимиǝте (Башҡортостан Республикаһының Ҡыйғы районының Абзай ауыл Советы хакимиǝте) |  | Администрация сельского поселения Абзаевский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан (Администрация Абзаевского сельсовета Кигинского района Республики Башкортостан) |
| --- | --- | --- |

ҠАРАР                                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 март 2018 й.                          № 18                       23 марта 2018 г.

Абзай ауылы                                                                        с. Абзаево

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений,

мостов и других сооружений к пропуску паводка 2018 года

В соответствие с Федеральным законом «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков, обеспечения защиты населения и объектов экономики        п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Абзаевский сельсовет. (Приложение № 1).

2.Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных построек, мостов и других сооружений к пропуску льда и половодья в 2018 году на территории сельского поселения (приложение № 2).

3.Утвердить перечень техники, предполагаемой использовать в период  прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод на территории сельского поселения Абзаевский сельсовет. (приложение № 3)

4. В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод на территории поселения организовать круглосуточное дежурство из числа ответственных работников.

5. Противопаводковой комиссии сельского поселения Абзаевский сельсовет своевременно информировать районную комиссию о состоянии уровня воды.

6. Принять меры по недопущению загрязнения, засорения реки Ик, пруда в д. Алагузово и других водоемов бытовыми, животноводческими и твердыми коммунальными отходами.

6. Постановление главы сельского поселения Абзаевский сельсовет от 06.03.2017  года № 13 признать утратившим силу.

7.Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                  З. Г. Камалов

Приложение № 1

к постановлению № 18

от 23.03.2018 г.

Состав противопаводковой комиссии

сельского поселения Абзаевский сельсовет

Председатель комиссии: Камалов З. Г., глава сельского поселения Абзаевский сельсовет

Члены комиссии:

-Гимадиев Р. Р.,  водитель пожарной машины

-Муликов Р.Р., участковый уполномоченный полиции (по согласованию)

-Миндиярова В.У., директор МОБУ СОШ с. Абзаево (по согласованию)

-Сайфутдинова Р. С., заведующая филиала  МОБУ СОШ с. Абзаево в д. Алагузово (по согласованию)

-Ахметова Х.Г., заведующая Абзаевским ФАП (по согласованию)

-Саитгалина А. М., заведующая Масяковским ФАП (по согласованию)

-Тагиров С.К., Директор ООО «Алтын курай»,

- Гималов М. А.,  староста с. Абзаево

-Саитгалин И.Г., староста д. Масяково

-Миндиахметов В. К., староста д. Алагузово

-Загитов Р. М. , Гайнуллин Ф.Х., жители с. Абзаево (по согласованию)

-Саитов И. Х., Ягафаров И. Н. - жители д. Масяково (по согласованию)

- Сайфутдинов Ф. З., Фатыхов Ф. С.- жители д. Алагузово (по согласованию)

Глава сельского поселения                                       Камалов З. Г.

Приложение № 2

к постановлению № 18

от 23 марта  2018 года

П Л А Н

мероприятий по обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску льда и половодья в 2018 году

| № п/п | мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принять нормативно правовой акт об организации противопаводковых мероприятий на террирории сельского поселения, сформировать противопаводковую комиссию, разработать и утвердить План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья | До 25.03.2018 | Глава сельского поселения |
| 2 | Определить населенные пункты, складские хозяйства, животноводческие фермы, материальные ценности и т.д., которые могут быть затоплены паводковыми водами. Разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту | до 28.03.2018 | Глава сельского поселения совместно с руководителями КФХ, ООО, учреждений |
| 3 | Проверить состояние водосбросов, пешеходных переходов и других сооружений, при необходимости провести ремонтные работы. | до 30.03.2018 | Глава сельского поселения, организации по принадлежности сооружений |
| 4 | Очистить от снега и наледи водосбросы, кюветы и мостовые пролеты. Провести раздробление льда под мостами, где возможны заторы | до 30.03.2018 | Глава сельского поселения |
| 5 | Очистить затопляемые берега от древесины, древесных отходов, строительных материалов, скоплений отходов и т.д. | до 30.03.2018 | Глава сельского поселения совместно с руководителями КФХ, ООО |
| 6 | Из ферм, расположенных на местах возможного затопления эвакуировать до начала паводка скот, фураж и ценное оборудование | При угрозе | КФХ, ООО под контролем сельских противопаводковой комиссии |
| 7 | Своевременно провести работы по вскрытию русел малых мостов и труб, завоз аварийных материалов и техники к местам возможных повреждений | До 01.04.2018 | Глава сельского поселения |
| 8 | Обеспечить представление информации районной противопаводковой комиссии об обстановке половодья | До начала паводка ежедневно, в период максимального подъема 2 раза в сутки | Противопаводковая комиссия |
| 9 | Рекомендовать до начала дорожной распутицы завести в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение, медикаменты, продукты питания и товары повседневного спроса для обеспечения жизнедеятельности | до 01.04.2018 г. | Заведующие ФАП-ов, ИП, ООО |
| 10 | Рекомендовать провести классные часы и классные собрания с родителями учащихся и родительские собрания с родителями дошкольников по вопросу безопасности в период весеннего половодья | до 01.04.2018 г. | Администрация школ и заведующие детсадов |
| 11 | Определить перечень техники для выделения в распоряжение сельской противопаводковой комиссии на проведение мероприятий по обеспечению сохранности государственного и личного имущества граждан от уничтожения и порчи паводковыми водами, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций | до 25.03. 2018 г. | Противопаводковая комиссия |
| 12 | Провести инструктаж всех работников, осуществляющих мероприятия, связанные с пропуском льда и половодья | до 01.04.2018 г. | Администрация СП, Руководители учреждений и организаций |
| 13 | В целях обеспечения экологической безопасности провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых отходов в населенных пунктах, на берегах рек и водоемов | До 1.04.2018г. | Администрация СП |
| 14 | На объектах повышенной опасности и попадающих в зону затопления организовать круглосуточное дежурство, образовать аварийные бригады, обеспечив их необходимыми средствами и транспортом | До 01.04.2018 г. | Администрация СП |
| 15 | Организовать работу по сбору и обобщению материалов по ущербу, нанесенному паводком | До 15.06.2018 г. | Администрация СП |
| 16 | Провести собрания граждан в населенных пунктах, подверженных подтоплениям с обучением населения правилам поведения и действиям во время наводнений Предусмотреть первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения всем необходимым на период паводка | до 23.03.2018 | Администрация СП |

Примечание:

Обо всех происшествиях случившихся во время половодья звонить по телефонам:

ЕДДС Кигинского района: 01, 112; ПЧ-82 круглосуточно: 3-07-61

Администрация сельского поселения в раб. время: 3-24-37; 3-24-39;

Глава сельского поселения Камалов З. Г.: 8-917-499-34-48; 8-917-756-91-79; 3-24-33

МО МВД России «Кигинский: круглосуточно: 3-70-72

Участковый уполномоченный полиции:

Муликов Рифат Р., тел.: 8-917-408-75-19

Управляющий делами:                           Гималова О. М.

Приложение № 3

к постановлению № 18

от 23.03. 2018 года.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

Техники КФХ, граждан, привлекаемой для использования в мероприятиях по проведению весеннего паводка 2017 года

(по согласованию)

| Наименование предприятий и граждан | Количество выделяемой техники | Марка |
| --- | --- | --- |
| Администрация СП | 1 | Пожарная машина: Загитов Р.М. |
| с. Абзаево | 1 | Шакиров Р. М. МТЗ-82,КУН, Лопата; ДТ-75; Ягафаров Г.Х., МТЗ-80; Мухаметов Ю.С., ЮМЗ-6; Хакимов Р.Н., МТЗ-82; |
| д. Алагузово | 1 | Фассахов И.Х., МТЗ-80 Гирфанов Р.Ф., МТЗ-80; Сайфутдинов Ф.З., МТЗ-80; Закиров Р.М., МТЗ-80; Аминев Д.К., МТЗ-80; Закиров Д.Б., МТЗ-80; Шаихов Р.Ф., МТЗ-82 |
| д. Масяково | 1 | Саитгалин И. Г., МТЗ-80; Гатауллин И.Н., МТЗ-80; Миндияхметов Г.Г., ЮМЗ-6, КУН; Гатауллин И.Н., ЮМЗ-6: Саитов И.Х., ЮМЗ-6; Хафизов Л.Р., МТЗ-82, КУН |

Глава сельского поселения                                                     З. Г. Камалов